論文企畫書-英語學習平台

### 摘要

本研究旨在開發一個專門針對國小及國中生的英語學習平台（app），該平台將提供多種學習工具，包括文章生成問題、關鍵字生成句子、相似句生成、語法問題、拼寫、句子重組、填空、句子校正等功能。平台背後的模型將通過後端連接現有的API進行運行，並在上述做完後加入口說練習功能(主題)。研究將探討如何利用現代技術提高英語學習的效率和趣味性，並通過數據分析來優化學習體驗。

### 研究所論文計畫書

#### 1. What (什麼)

- 研究主題：開發一個英文學習平台（應用程式）

- 研究目標：

  - 設計並實現具備問題生成、句子生成、相似句生成、語法問題、拼寫、句子重組、填空題、句子校正等功能的學習平台(先擇一、說>選)

  - 提供語音練習功能（如果可行）

  - 將各功能的後端模型與現有API（如GPT-4、Gemini）連接

#### 2. Why (為什麼)

- 研究動機：

  - 幫助學生提高英文學習效果和效率

  - 提供多樣化的學習資源和練習機會

#### 3. Who (誰)

- 目標受眾：

  - 小學生

#### 4. How (怎麼做)

- 研究方法：

  - 需求分析：

    - 文獻調查，了解現有英文學習應用的優缺點

  - 系統設計與開發：

    - 前端設計：使用React或Vue.js框架結合HTML設計用戶界面，確保界面友好且易於使用

    - 後端開發：使用Django框架進行開發，連接現有的自然語言處理API（GPT-4、Gemini）、gemma實現功能模塊(prompt)(互動好玩、澤泉專題、pagamo、糾錯—唸錯?、unity)

  - 測試與調整：

    - 進行單元測試和系統測試，確保各功能正常運行

    - 收集目標用戶的反饋，進行系統優化

#### 5. When (何時)

- 研究進度規劃：

| 時間段 | 任務 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 環境搭建 | - 安裝 Django 開發環境，配置必要的庫（如 django-rest-framework、requests 等）。 - 安裝並配置版本控制工具（如 Git）。 |
|  | API | - 集成自然語言處理API（如 GPT-4、Gemini）。 - 測試 API 的連接和基本功能。 |
|  | 前端開發 | - 使用 HTML/CSS/JS 設計用戶界面原型。 - 確保界面響應式設計以適配不同設備。 |
|  | 前端框架集成 | - 選擇 React 或 Vue.js 框架進行前端開發。 - 將前端界面整合到框架中，實現動態交互功能。 |
|  | 研究unity等動畫工具 | - 研究 Unity 或其他動畫工具的使用。 - 學習如何將動畫工具與 Django 項目集成，探索 WebGL 或其他格式的導出和部署方式。 |
|  | 學習功能模塊開發 | - 實現文章生成問題和關鍵字生成句子功能。 - 實現相似句生成和語法問題功能。 - 實現拼寫檢查和句子重組功能。 - 實現填空題和句子校正功能。 |
|  | 語音練習功能（若可行） | - 設計並實現語音練習功能。 - 在後端開發語音處理功能，使用 Google Speech-to-Text API 等工具，確保可以接收和處理用戶的語音輸入。在後端開發語音處理功能，確保可以接收和處理用戶的語音輸入（如使用 Google Speech-to-Text API），並提供相應的回饋。 |
|  | 自行訓練語言模型 | - 訓練和測試自定義語言模型，調整模型參數以滿足需求。 - 整合訓練好的模型到 Django 項目中。 |

### 背景

在現代社會中，英語已成為全球通用語言，其重要性不言而喻。隨著科技的進步，數位學習工具在教育中的應用越來越廣泛。國小及國中生正處於語言學習的關鍵階段，他們對新事物有強烈的好奇心，同時也需要更多的學習輔助工具來提高學習效率。傳統的英語學習方法，如教科書和補習班，已經不能完全滿足現代學生的需求。開發一個專門針對這一群體的數位學習平台，可以幫助學生更有效率地學習英語，並激發他們的學習興趣。

### 動機

開發這個英語學習平台的主要動機包括：

- 填補市場空缺：目前市場上針對國小及國中生的專業英語學習平台較少，尤其是整合多種學習功能並具有互動性的應用。

- 提高學習效果：傳統的學習方法效率較低，學生難以保持長期的學習動力。希望通過多樣化的學習工具，提升學生的學習效果。

- 技術應用：利用現有的AI技術和API，開發一個智能化的學習平台，將前沿科技應用於教育，實現個性化學習。

- 學習趣味性：希望通過趣味性和互動性的學習工具，激發學生的學習興趣，讓他們在輕鬆愉快的環境中學習。

### 目的

本研究的主要目的是開發一個針對國小及國中生的英語學習平台，具體目標包括：

- 設計並實現多種學習功能：包括文章生成問題、關鍵字生成句子、相似句生成、語法問題、拼寫、句子重組、填空、句子校正等，並在可能的情況下加入口說練習功能。

- 技術集成：利用Django作為後端框架，整合AI技術和API，實現智能化學習功能。

- 教育價值評估：通過實際應用，評估該平台在提高學生英語學習效果方面的實際價值，並進行改進。

### 每週詳細任務

#### 第1週：環境搭建

- 搭建Django開發環境

  - 安裝Python和Django框架

  - 設置虛擬環境並安裝必要的庫

- 安裝必要的庫和工具

  - 安裝Django REST framework、DRF-YASG（用於API文檔生成）

#### 第2週：資料庫設計與API集成

- 設計資料庫結構

  - 定義Django模型（用戶模型、學習內容模型等）

  - 創建和執行資料庫遷移

- 集成自然語言處理API

  - 研究並選擇合適的API（如GPT-4、Gemini）

  - 編寫API集成代碼，確保能夠正確調用API並處理返回數據

#### 第3週：用戶認證系統與學習功能模塊開發（一）

- 設計並實現用戶認證系統

  - 用戶註冊、登入和登出功能

  - 用戶權限和角色管理

- 實現學習功能模塊（一）

  - 文章生問題功能

  - 關鍵字生成句子功能

#### 第4週：學習功能模塊開發（二）

- 實現學習功能模塊（二）

  - 相似句生成功能

  - 語法問題功能

#### 第5週：學習功能模塊開發（三）與學習功能模塊開發（四）

- 實現學習功能模塊（三）

  - 拼寫檢查功能

  - 句子重組功能

- 實現學習功能模塊（四）

  - 填空題功能

  - 句子校正功能

#### 第6週：語音練習功能（如果可行）與前端開發

- 語音練習功能

  - 設計並實現語音練習功能（如果可行）

- 前端開發

  - 使用HTML/CSS/JS設計用戶界面

  - 確保界面友好且易於使用

#### 第7週：前端框架集成（選擇性）與測試與調整（一）

- 前端框架集成（選擇性）

  - 使用React或Vue.js進行前端開發（選擇性）

- 測試與調整（一）

  - 進行單元測試和整合測試，確保各功能正常運行

#### 第8週：測試與調整（二）與應用部署

- 測試與調整（二）

  - 根據測試結果進行調整和優化

- 應用部署

  - 部署應用到伺服器

  - 配置域名和SSL證書