論文企畫書-英語學習平台

### 摘要

本研究旨在開發一款基於動態難度調整的英語對話練習APP，幫助使用者提升英語會話能力。APP 將模擬與「朋友」進行的文本對話，並根據使用者的表現即時調整對話難度，保持學習動力。使用者可以選擇對話主題並設定初始難度，系統會根據回應動態調整難度，以確保學習者在適當的挑戰水平下持續進步。本研究重點在於設計動態難度調整機制，並通過實驗評估其在促進語言學習中的有效性。

Google Speech-to-Text、Google Text-to-Speech

流程：

- 用戶登入：用戶登錄或註冊帳戶，設置個人資料和語言能力級別。

- 選擇對話主題：用戶從應用中選擇感興趣的對話主題和情境。

- 設置初始難度：用戶根據自己的語言能力選擇對話的初始難度。

- 進行對話練習：用戶與AI進行模擬對話，APP會根據用戶的回答及時調整對話難度。

- 接收提示與建議：在對話過程中，APP會提供相關提示句幫助用戶順利進行對話。

- 動態評估與反饋：對話結束後，APP會根據用戶的表現生成評估報告，提供改進建議和學習建議。

### 5W1H 分析（含後續Android App 開發）

### 1. What（什麼）： 開發一款基於 Gradio 的英語對話練習應用，並計劃最終轉換成安卓App。主要功能包括：

- 對話模擬：用戶可以選擇對話主題並進行實時文本對話。

- 動態難度調整：系統根據用戶的表現自動調整對話難度。

- 即時反饋：提供對話回應建議和學習提示。

### 2. Why（為什麼）： 目前的學習應用缺乏動態調整機制和個性化挑戰。使用 Gradio 提供的即時反饋和動態難度調整機制能夠提升學習效果。最終轉換成安卓App可以擴大用戶範圍，讓學習者可以在手機上進行對話練習，提升學習的便捷性。

### 3. Who（誰）： 目標使用者為國小生或任何希望提高英語會話能力的學習者。研究對象包括正在使用該應用的學生，並計劃在安卓平台上擴展其使用範圍。

### 4. Where（在哪裡）：

- Gradio 平台：初期的應用部署，允許用戶在網頁端進行英語對話練習。

- 安卓 App：最終計劃在Google Play Store發佈，允許用戶在安卓手機上使用。

### 5. When（何時）：

- 開發時間：初期的Gradio Web應用預計在2至3個月內完成。

- 測試階段：在Gradio應用開發完成後進行1個月的測試。

- 安卓 App 開發：在Web應用穩定後進行安卓App開發，預計開發和測試時間為3至6個月。

### 6. How（如何）：

- 技術層面：

  - 前端（Gradio Web應用）：

    - 使用 Gradio 框架構建用戶界面，實現文本對話模擬和即時反饋。

    - 確保界面簡單易用，支持用戶選擇對話主題和進行實時對話。

  - 後端：

    - 通過 API 連接語言模型（如 GPT-3 或 GPT-4）來生成對話內容和即時反饋。

    - 設計動態難度調整系統，根據用戶的表現自動調整對話難度。

    - 使用數據庫存儲用戶的對話記錄和學習進度。

- 後續安卓App開發：

  - 移植和重構：

    - 前端：將 Gradio Web 應用的功能移植到安卓App中，使用 Android Studio 和 Kotlin 或 Java 進行開發。

    - UI 設計：根據安卓平台的設計指南，重新設計用戶界面以適應手機屏幕。

  - API 集成：

    - 後端 API：繼續使用原有的後端 API 進行對話生成和難度調整。

    - 語音識別（如果選擇後續實現）：在安卓App中集成語音識別 API 以支持語音輸入。

  - 發佈與維護：

    - 發佈：將應用發佈到 Google Play Store。

    - 維護：定期更新和維護應用，根據用戶反饋進行改進。

### 可以不做的部分：

- 語音輸入和語音回應：如果在初期階段不實施語音功能，可以暫時忽略語音識別和合成的集成。

- 進階功能：如複雜的語音互動或額外的學習工具（如拼寫、句子重組）可以在後續版本中實施，初期專注於基本的文本對話功能和動態難度調整。